### Рафик Загрутдинов: установка пружинных виброизоляторов в Квантум-парке МГТУ им. Н.Э. Баумана начнется в ближайшее время

27.02.2024

«В этом году будут реализованы самые масштабные проекты амбициозной стройки – Квантум парк и пять объектов Центрального кластера, который станет «сердцем» проекта развития территории будущего технологического кампуса. Квантум-парк - объект, отличающийся кропотливым подходом к проектированию и строительству, разместится по соседству с Центральным кластером и станет уникальной составляющей «сердца» будущей технологической долины. Готовность его уже превышает 65 процентов. В ближайшее время строители приступят к установке пружинных виброизоляторов – конструкций, необходимых для функционирования «плавающих» полов», - сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов во время встречи с журналистами «На 7 этаже». По его словам, данные механизмы произведены в России специально для нашего проекта. 257 небольших элементов из стали, высотой 350 миллиметров каждый предназначены для снижения динамического воздействия от виброактивного оборудования и обеспечат не только комфортные условия для работы ученых, аспирантов и студентов, но и защитят чувствительную к внешним воздействиям технику, предназначенную для сложных научных исследований. «Завершение основных строительно-монтажных работ намечено на второй квартал текущего года», - также отметил Рафик Загрутдинов.

Адрес страницы: http://upt.mos.ru/press-tsent/novost/detail/12191589.html

ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»