### Здание нового учебного корпуса на 300 мест в районе Куркино готово на 30 %

05.03.2024

«Здание нового учебного корпуса на 300 мест в районе Куркино готово на 30 процентов, – сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. – Началось возведение монолитных конструкций четвертного этажа, ведется кладка наружных стен». Новый четырехэтажный корпус возводится в районе Куркино на ул. Соколово-Мещерская, д. 2, корп. 2, стр. 1. Его площадь составит около 6 тысяч квадратных метров. Здание рассчитано на 300 учащихся. Строительство планируется завершить в 2025 году. Застройщиком объекта выступает АНО «РСИ». «В районе Куркино сейчас мы ведем строительство ещё одного учебного корпуса. Корпус на Юровской улице рассчитан на 550 мест и будет функционально разделен на три части: начальная школа на 400 мест, дошкольное отделение на 150 мест, а также консультативный психолого-педагогический центр для детей», – добавил Рафик Загрутдинов.

Адрес страницы: http://upt.mos.ru/press-tsent/novost/detail/12209900.html

ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»