### Начались отделочные работы в здании школы в районе Богородское

07.03.2024

«Начались отделочные работы в здании новой школы на 600 мест в районе Богородское на востоке Москвы. Ведется монтаж инженерных систем, утепление фасадов», – сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. Школа будет возведена по адресу: район Богородское, улица Тюменская, владение 5. Ее площадь составит порядка 15 тысяч квадратных метров. Здание рассчитано на 600 учащихся. Для начальной, средней и старшей школы организованы раздельные входные группы. В образовательном учреждении будут обустроены современные инженерные и медицинские лабораторно-исследовательские комплексы, класс робототехники. В здании будет оборудовано два зала для проведения мероприятий. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал в своем телеграм-канале, что в Восточном округе в Косине-Ухтомском районе на улице Салтыковская в 2024 году планируется завершить строительство учебного комплекса для 550 учеников и 225 дошколят.

Адрес страницы: http://upt.mos.ru/press-tsent/novost/detail/12219406.html

ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»