### Рафик Загрутдинов: в городе Московский в следующем году введут два корпуса по реновации

15.03.2024

«В городе Московский по адресу улица Никитина, дом 9 в следующем году введут два жилых корпуса для переселения по реновации. В настоящее время ведется монтаж монолитных конструкций второго этажа зданий», - сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. Фасады корпусов выполнят из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных клинкерной плиткой., на них установят металлические корзины для кондиционеров. Входные группы оформят витражным остеклением. Всего здесь предусмотрено 498 квартир (однокомнатных – 101, двухкомнатных – 303, трехкомнатных – 90, четырехкомнатных - 4). Пять квартир оборудуют для маломобильных жильцов. В них будет увеличена ширина коридоров и установлена специальная сантехника. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением Правительства Москвы. Первые этажи зданий сделают нежилыми, здесь разместятся: вестибюль жилой части здания, лифтовой холл, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения Для перемещения между этажами установят современные грузопассажирские лифты, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. Новостройку оборудуют системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением. Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже предусмотрены в один уровень с поверхностью земли – мамы с колясками и маломобильные люди смогут без посторонней помощи попасть в подъезд. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилого дома будет препятствовать скольжению в любое время года. Придомовую территорию благоустроят и озеленят: высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники; обустроят детские и спортивные площадки, а также обустроят зоны для тихого отдыха взрослых. Вся информация о программе реновации - в спецпроекте mos.ru: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/. Подробнее о квартирах и домах по программе реновации: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/novie-doma/

Адрес страницы: http://upt.mos.ru/press-tsent/novost/detail/12244872.html

ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»