Рафик Загрутдинов: завершены строительные работы на очередном этапе строительства городского вокзала «Шелепиха»
21.03.2024
Для объединения транспортных и пассажирских потоков, удобной пересадки пассажиров между различными видами транспорта планируется реализация проекта городского вокзала «Шелепиха», который объединит станцию «Шелепиха» Большой кольцевой линии и одноименную станцию Московского центрального кольца. В рамках завершенного этапа реконструирована улично-дорожная сеть и благоустройство. Сейчас работы завершены. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. «Темпы строительства на объекте значительно увеличились благодаря оптимально подобранной технологии выполнения работ и качеству используемых материалов. В настоящее время выполнен полный комплекс строительно-монтажных работ по строительству инженерных коммуникаций, реконструированного путепровода, благоустройству. Общая готовность объекта – 100 % и получено разрешение на ввод. Сейчас объект передается на баланс», – отметил Рафик Загрутдинов. В рамках завершенного этапа строительства предусматривалась реконструкция улично-дорожной сети протяженностью 170 м и существующего железнодорожного путепровода через Шмитовский проезд длиной 54,3 м, переустройство инженерных коммуникаций: дождевая канализация 295,5 м, уличное освещение 220 м, благоустройство 12330 м2. Реализация объекта даст возможность разделить пешеходные и транспортные потоки, обеспечит комфортные зоны пересадки, улучшит условия транспортного обслуживания прилегающих районов, а также позволит сформировать системы пешеходных связей, сократит время пересадки с одного вида транспорта на другой. Развитие системы городских вокзалов, значительно повышающих комфорт использования общественного транспорта, ведется по поручению Сергея Собянина.
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