### Рафик Загрутдинов: два корпуса по программе реновации введут в эксплуатацию в 2025 году в районе Богородское

24.04.2024

Строительство двух жилых корпусов для переселения по программе реновации на востоке столицы в районе Богородское по адресу: улица Игральная, владение 1 завершится в 2025 году. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Рафик Загрутдинов. «Корпуса введут в эксплуатацию уже в следующем году. Сейчас идет возведение надземной части здания. Жилые корпуса будут переменной этажности, их строят по индивидуальному проекту. Объекты объединят стилевое оформление, дворовое пространство и автостоянка. Фасады зданий облицуют керамогранитными плитами, на них установят металлические корзины под кондиционеры. Входные группы оформят витражным остеклением», – сообщил Рафик Загрутдинов. В доме предусмотрят 486 квартир: 146 однокомнатных, 280 двухкомнатных и 60 трехкомнатных. Семь квартир оборудуют для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику и поручни в санузле, а дверные глазки и оконные ручки расположат на низком уровне. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы. Первые этажи сделают нежилыми. Там разместят вестибюль жилой части здания, лифтовый холл, помещение хранения уборочного инвентаря, зону для почтовых ящиков и технические помещения. Для перемещения между этажами в каждой секции установят современные грузопассажирские лифты, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. Новостройку оснастят системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением. Вход в здание, пол вестибюлей и лифтовых холлов на первых этажах предусмотрят в один уровень с поверхностью земли. Благодаря этому мамы с колясками и маломобильные люди смогут без посторонней помощи попасть в подъезд. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы дома будет препятствовать скольжению в любое время года. Придомовую территорию благоустроят и озеленят: высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. Специалисты также обустроят детскую площадку с безопасным резиновым покрытием, спортивную площадку, а также зону для тихого отдыха взрослых. Вся информация о программе реновации представлена в спецпроекте на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе реновации можно узнать по ссылке. Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тысяч человек. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза. Москва – один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние годы в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза – с трех миллионов до пяти – семи миллионов квадратных метров в год.

Адрес страницы: http://upt.mos.ru/press-tsent/novost/detail/12338834.html

ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»