### Владимир Ефимов: эстакада через Курское направление МЖД и Варшавское шоссе готова почти на 70 процентов

17.05.2024

Почти на 70 процентов готова эстакада по основному ходу Московского скоростного диаметра (МСД) через Курское направление Московской железной дороги и Варшавское шоссе. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. «Эстакаду возводят по основному ходу Московского скоростного диаметра на участке от МКАД до автомобильной дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Она обеспечит выезд транспорта на Варшавское шоссе и беспрепятственное пересечение железнодорожных путей. Протяженность возводимой эстакады составляет 508 метров», – рассказал Владимир Ефимов. Шесть монолитных железобетонных опор поддерживают основной ход эстакады и три опоры – съезд. Кроме того, предусмотрены две подпорные стены. В настоящий момент достраивается последняя опора, которая будет поддерживать основной ход эстакады, полностью собрано пролетное строение между четвертой и шестой опорами, смонтированное методом надвижки. Остальные участки строения готовы наполовину, а две подпорные стены – на 15 процентов. «Сооружение эстакады на весь период производства работ ведется с сохранением движения автотранспорта на пересекаемом Варшавском шоссе. Для этого почти все пролетные строения устанавливаются в проектное положение методом продольной надвижки в сочетании с конвейерно-тыловой сборкой. Этот способ предполагает последовательный монтаж и сборку главных металлических балок на стапеле с последующей надвижкой в проектное положение. И только пролетное строение между третьей и четвертой опорами основного хода эстакады собирается кранами с использованием временных опор», – поделился руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. Основной ход эстакады разделен на шесть полос для движения транспорта, по три в каждом направлении, предусмотрены разделительная и полосы безопасности шириной по 1,5 метра. Съезд включает в себя две полосы для движения автотранспорта и две полосы безопасности. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на юге Москвы будет сформирована качественно новая дорожная сеть. Всего на участке МСД от МКАД до автодороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе строятся два тоннеля (через МКАД и М-2 «Крым»), четыре эстакады, мост через реку Битцу, три очистных сооружения, пешеходные переходы. Московский скоростной диаметр – это один из крупнейших дорожно-транспортных проектов страны. Бессветофорная магистраль протянулась на 68 километров с севера на юг столицы и позволила автомобилистам значительно сократить время в пути.

Адрес страницы: http://upt.mos.ru/press-tsent/novost/detail/12375307.html

ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»