### Рафик Загрутдинов: в технологической части транспортного узла Хорошевская завершено устройство инженерных сетей

20.05.2024

В рамках создания технологической части транспортного узла Хорошевская в полном объеме завершили работы по устройству инженерных сетей. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента строительства, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Рафик Загрутдинов. «Создание технологической части транспортного узла Хорошевская продолжается. Сейчас ведется устройство улично-дорожной сети, а также благоустройство на территории площадью 33 тысячи квадратных метров. Работы включают в себя озеленение, создание тротуаров и прокладку инженерных систем. В настоящее время сделали наружное освещение, переустроили электрические сети, установили новый светофор и проложили дождевую канализацию», – поделился Рафик Загрутдинов. Проектом благоустройства также предусмотрено создание очистного сооружения. Оно предназначено для приема и отвода поверхностного стока с территории транспортного узла и проектируемого проезда №5488. Очистное сооружение оборудовали системами отопления, вентиляции, водоотведения, водоснабжения, связи и сигнализации, а также подземным резервуаром производительностью пять кубических метров в час. Начались работы по устройству телефонизации – предстоит проложить еще 1002 погонных метра линий связи. Также проектом планировки территории транспортного узла Хорошевская предусмотрены строительство и реконструкция около 880 метров дорог. В рамках работ организуют подъездную дорогу к очистному сооружению, устроят открытую парковку на 118 машино-мест, создадут заездные карманы и перроны посадки и высадки для городского наземного транспорта. В настоящий момент ведется подготовка к нанесению верхнего слоя асфальтового покрытия, площадь которого превышает 12 тысяч квадратных метров. В рамках формирования УДС проведут разметку проезжей части, установят дорожные знаки, пешеходные и барьерные ограждения. Транспортный узел Хорошевская расположен на пересечении улиц Куусинена и 4-й Магистральной с Хорошевским шоссе. Пассажиры могут совершить тут пересадку на станцию метро «Хорошевская» Большой кольцевой линии, станцию «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской линии, станцию Хорошево МЦК, а также на наземный городской транспорт. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что территории у восьми новых станций метро и пяти транспортных узлов благоустроят в этом году. За годы работы специалисты подведомственного Департаменту строительства Москвы холдинга «Мосинжпроект» приняли участие в создании свыше шести тысяч километров автодорог, более 100 мостов и эстакад. С участием компании за 12 лет ввели больше 160 километров линий и 75 новых станций метрополитена, возвели и реконструировали 12 электродепо. Кроме того, был создан ряд знаковых объектов гражданского строительства.

Адрес страницы: http://upt.mos.ru/press-tsent/novost/detail/12377277.html

ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»