### Владимир Ефимов: новый кампус МГТУ имени Н.Э. Баумана готов на 90 процентов

27.05.2024

Строительство научного кампуса МГТУ имени Н.Э. Баумана в Басманном районе столицы выходит на финальный этап. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. «Всего в состав научного кампуса входят 14 объектов. Восемь из них площадью почти 105 тысяч квадратных метров уже введены в эксплуатацию. Сейчас продолжается возведение пяти зданий Центрального кластера и Квантум парка. Ежедневно здесь трудятся более 1,3 тысячи рабочих. В настоящий момент общая готовность объекта составляет 90 процентов. Завершить строительство Центрального кластера и Квантум парка планируется в июне этого года», – рассказал Владимир Ефимов. Он также добавил, что Центральный кластер готов более чем на 90 процентов: на всех пяти зданиях полностью завершено устройство каркаса фасадов и остекление, подходят к финалу работы по внутренним инженерным системам, идет чистовая отделка. Готовность стилобата, который объединит их, составляет 95 процентов. Благоустройство прилегающей территории выполнено на 70 процентов. Квантум парк, общая площадь которого составит около 14 тысяч квадратных метров, готов на 93 процента, добавил руководитель Департамента строительства города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Рафик Загрутдинов. «Здесь полностью закончены кровельные работы, в завершающей стадии – устройство фасадов, внутренних инженерных систем и чистовая отделка. По окончании работ здесь появятся комплекс лабораторий, коворкинг для студентов, офисные и административные помещения, учебные аудитории и конференц-зал», – рассказал Рафик Загрутдинов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в настоящий момент специалисты устанавливают купол между пятью корпусами Центрального кластера МГТУ имени Н.Э. Баумана.

Адрес страницы: http://upt.mos.ru/press-tsent/novost/detail/12388877.html

ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»