### Рафик Загрутдинов: спорткомплекс «Максимум» в Южном Бутове готов более чем наполовину

28.05.2024

Спорткомплекс «Максимум», расположенный в Юго-Западном административном округе по адресу: Остафьевская улица, корпус «Г», планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Рафик Загрутдинов. На объекте ведутся фасадные работы. Приступили к монтажу декоративного фасада, сейчас выполняется облицовка плиткой. Ведется устройство наружных и внутренних инженерных сетей, на финальный этап выходят черновые отделочные работы, выполненные на 85 процентов, чистовые работы выполнены на 35 процентов. «Устройство внутренних инженерных систем и наружных инженерных сетей выполнили на 60 процентов. Фасады объекта будут сочетать актуальные цветовые решения: оттенки травертина, песчаника, меди и камня. Жители смогут оценить внешний облик спорткомплекса после завершения фасадных работ уже во втором квартале текущего года», – сообщил Рафик Загрутдинов. В спорткомплексе «Максимум» также разместится ледовое поле. Сейчас в пространстве ледовой арены строители наносят огнезащиту металлоконструкций. Площадь двухэтажного объекта составляет более 8,5 тысячи квадратных метров, он будет включать разные функциональные пространства: зону большого бассейна длиной 25 метров и шириной 16 метров на восемь дорожек, зону малого бассейна длиной 10 метров и шириной шесть метров, зону зала для общей физической подготовки, ледовое поле длиной 60 метров и шириной 30 метров, медицинские, административные и технические помещения. Единая пропускная способность объекта, приспособленного для маломобильных групп граждан, составит 1540 человек в сутки. Особое внимание будет уделено благоустройству прилегающей территории. Здесь появятся велопарковка, парковка для автомобилей на 68 машино-мест и зона рекреации.

Адрес страницы: http://upt.mos.ru/press-tsent/novost/detail/12391616.html

ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»