### Рафик Загрутдинов: благоустройство территории у станции «Университет дружбы народов» выполнено на две трети

30.05.2024

Работы по благоустройству территории около строящейся станции «Университет Дружбы Народов» Троицкой линии метро ведутся за счет городского бюджета. В настоящий момент они выполнены на 70 процентов. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Рафик Загрутдинов. «Проектом предусмотрено устройство подъездных дорог, озеленение территории, а также создание пространства для прогулок и отдыха. По всей протяженности формируемой пешеходной зоны появятся бетонные клумбы-скамьи с деревянным настилом, облицованные гранитной плиткой. Озеленение затрагивает территорию более чем 3,2 гектара», – рассказал Рафик Загрутдинов. Он отметил, что в рамках работ будет уложено более 32 тысяч квадратных метров рулонного газона. Также высадят различные виды деревьев и кустарников, которые в зависимости от времени года будут менять вид пешеходного пространства. В рамках благоустройства реконструируют улично-дорожную сеть на улицах Миклухо-Маклая и Академика Опарина. В общей сложности уложат более 23 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, что составляет почти половину от запланированных работ. Завершается устройство гранитного мощения. На улице Академика Опарина, где будет расположена станция метро «Университет Дружбы Народов», также появятся новые остановочные павильоны наземного городского пассажирского транспорта. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о скором завершении строительства 3 станций Троицкой линии. В зоне ответственности холдинга «Мосинжпроект» девять станций участка Троицкой линии, находящихся в активном строительстве: «ЗИЛ», «Крымская», «Академическая», «Вавиловская», «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева», «Тютчевская» и «Корниловская». В перспективе Троицкая линия метро длиной свыше 40 км соединит платформы Московского центрального кольца (МЦК) с городским округом Троицк, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы. Ожидаемый ежедневный пассажиропоток линии после полного запуска – более 300 тысяч человек. Около новых станций проживает примерно 1,5 млн человек, а еще несколько сотен тысяч здесь работают или учатся.

Адрес страницы: http://upt.mos.ru/presscenter/news/detail/12395888.html

ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»