### Владимир Ефимов: на Центральном московском ипподроме завершилась подготовка к реконструкции

03.06.2024

На территории Центрального московского ипподрома по адресу: Беговая улица, дом 22, завершились работы подготовительного периода. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. «Работы ведутся за счет городского бюджета. Территорию ипподрома уже освободили от объектов в предаварийном состоянии и самовольных построек. Подготовительные работы завершены, реконструкция выполнена на 10 процентов. На площадке ведется устройство фундаментов и вертикальных конструкций новых зданий и сооружений, двухпутных тоннелей для выхода лошадей из конюшен. Кроме того, перед реставрацией исторического главного здания Центрального московского ипподрома проводятся мероприятия, которые позволяют максимально бережно и безопасно ее провести. После этого специалисты определяют, какие элементы нуждаются в реставрации и какие дальнейшие мероприятия будут проводиться. Основные работы по реконструкции объекта планируется закончить в 2026 году», – отметил Владимир Ефимов. Важнейшая часть проекта реконструкции ипподрома – создание современного конного двора. Он расположится на месте устаревших зданий и сооружений ипподрома и будет включать в себя конюшни для скаковых и беговых лошадей, конноспортивный комплекс со встроенными конюшнями, тремя манежами и трибунами, а также гостевые конюшни. Общая площадь инфраструктуры для лошадей и спортсменов увеличится более чем в 1,5 раза и составит 52 тысячи квадратных метров. «Специалисты приступили к устройству фундаментов зданий конного двора – конюшен. Аналогичные работы начались и на территории будущего ветеринарного блока. Его оснастят аппаратами МРТ, КТ, рентгеном и системой телемедицины. Там откроются карантинная конюшня, изолятор, реабилитационный центр и пункт допинг-контроля», – отмечает руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. Центральный московский ипподром основан в 1834 году. Это старейший в России и первый в мире рысистый ипподром. Проект реконструкции разработан правительством Москвы совместно с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Ипподром планируется сделать уникальным спортивным и досуговым центром. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале комплексной реконструкции Московского ипподрома. После ее завершения планируется провести благоустройство сквера перед главным зданием, Беговой аллеи, а также расположенных рядом жилых кварталов.

Адрес страницы: http://upt.mos.ru/press-tsent/novost/detail/12400271.html

ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»