### Владимир Ефимов: корпус детской городской клинической больницы святого Владимира готов более чем наполовину

05.06.2024

Новый объект здравоохранения строится в Сокольниках на востоке Москвы. Его возводят в рамках столичной Адресной инвестиционной программы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. «Общая площадь корпуса детской городской клинической больницы святого Владимира, который состоит из шести надземных и двух подземных этажей, составит 56 тысяч квадратных метров. Строительство ведется с использованием энергоэффективных материалов и технологий, а также инновационных решений при создании светопрозрачных конструкций и архитектурной подсветки. В настоящий момент специалисты приступили к монтажу лифтового оборудования, также заканчивается монтаж фасадов и архитектурных элементов. В активной стадии ‒ выполнение работ по устройству внутренних инженерных коммуникаций: индивидуального теплового пункта, отопления, вентиляции и холодоснабжения, электроснабжения, слаботочных систем. Завершить строительство нового корпуса планируется в 2025 году», – рассказал Владимир Ефимов. Здесь появится многопрофильный комплекс – экспертный центр по лечению и диагностике детей. Его оборудуют по современным медицинским технологиям и разместят 570 коек, что позволит увеличить мощность больницы, в том числе за счет внедрения технологий стационара кратковременного пребывания и дневного стационара. Благодаря вертолетной площадке, расположенной на кровле здания, больница сможет принимать экстренных пациентов. Как сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Рафик Загрутдинов, в новом комплексе появятся 15 суперсовременных операционных: девять ‒ общехирургического профиля, гибридная ангиографическая операционная, две малые операционные, три малые ‒ в блоке стационара кратковременного пребывания. В здании расположат 20 отделений стационара, центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа, а также отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных. «В медицинском учреждении установят в том числе 10 единиц тяжелого медицинского оборудования: два МРТ- и два КТ-аппарата, пять стационарных рентгенодиагностических комплексов, оборудование для ангиографической операционной. Также закупят медицинскую мебель и специализированные инструменты», – отметил Рафик Загрутдинов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в новом корпусе больницы святого Владимира появятся большие и светлые атриумы. В новом здании будут функционировать клинико-диагностическая, бактериологическая и патоморфологическая лаборатории. Их модернизация расширит спектр исследований. Кроме того, в новом корпусе появится отделение трансфузиологии. В больнице сформируют специальную среду. Детей будут размещать в удобных двухместных и трехместных палатах, где есть все необходимое для комфортного совместного пребывания ребенка и матери. В частности, предусмотрят отдельные кровати для сопровождающего взрослого, в каждой палате установят душ и телевизор. Создадут и так называемые подростковые палаты самостоятельного пребывания для детей более старшего возраста.

Адрес страницы: http://upt.mos.ru/press-tsent/novost/detail/12405403.html

ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»