### Рафик Загрутдинов: перехватывающий паркинг транспортного хаба «Рассказовка» готов на 55 процентов

05.06.2024

На заключительном этапе строительства транспортного хаба «Рассказовка» предусмотрен многоуровневый перехватывающий наземно-подземный паркинг на 840 машино-мест с защитными сооружениями гражданской обороны. Сейчас он готов более чем на 50 процентов. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Рафик Загрутдинов. «Подрядной организацией завершены монолитные работы по устройству подземной части, возводится железобетонный каркас здания парковки. Всё выполняют в соответствии с утвержденным графиком. Строительная готовность паркинга составляет 55 процентов, монолита – на 90 процентов. Полностью завершить возведение транспортного хаба мы намерены к концу 2024 года», – отметил Рафик Загрутдинов. Реализация конкретно данного объекта даст возможность разделить пешеходные и транспортные потоки, обеспечит отстой личного автомобильного транспорта в близи станции метро «Рассказовка». Прогнозируемый пассажиропоток оценивается в 113,6 тысячи человек в сутки и 56,8 тысячи человек в час-пик. Всего в рамках технологической части городского вокзала «Рассказовка» предусматривается строительство временного модульного здания конечной станции наземного городского пассажирского транспорта (НГПТ), отстойно-разворотной площадки НГПТ, двух городских парковок на 236 машино-мест и стоянки такси. Кроме того, уже выполнены реконструкция примыкающей улично-дорожной сети и благоустройство. Рафик Загрутдинов напомнил, что развитие городских вокзалов ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

Адрес страницы: http://upt.mos.ru/press-tsent/novost/detail/12405623.html

ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»