### Рафик Загрутдинов: полностью готов монолит здания нового учебного корпуса в районе Куркино на 300 детей

06.06.2024

В здании будущей школы в районе Куркино на 300 учеников начались отделочные работы, ведется устройство внутренних инженерных систем. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Рафик Загрутдинов. «Строительная готовность учебного корпуса превышает 30%. Полностью готовы монолитные конструкции здания. Производятся фасадные работы, остекление», – добавил Рафик Загрутдинов. Он уточнил, что в школе будут размещены ИТ-полигон, зал для проведения мероприятий и медиатека. Новый четырехэтажный корпус возводится в районе Куркино по адресу: ул. Соколово-Мещерская, д. 2, корп. 2, стр. 1. Его площадь составит более 6 тысяч квадратных метров. Строительство планируется завершить в 2025 году. Застройщиком объекта выступает АНО «РСИ». Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около 100 школ будет построено в Москве в ближайшие три года.

Адрес страницы: http://upt.mos.ru/press-tsent/novost/detail/12408358.html

ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»