### Рафик Загрутдинов: более чем на 80 процентов завершено устройство котлованов южного пешеходного перехода у городского вокзала Тимирязевская

06.06.2024

Рядом с московским городским вокзалом Тимирязевская также построят объекты инфраструктуры, среди которых галерея-переход и городской паркинг. Полностью завершить проект планируется в августе этого года. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Рафик Загрутдинов. «Работы по устройству котлованов южного подземного пешеходного перехода через Дмитровское шоссе выполнены более чем на 80 процентов. Мы продлеваем его через Савеловское направление Московской железной дороги и проектируемый проезд № 3359. Общая строительная готовность всего объекта составляет 77 процентов, плановый срок ввода в эксплуатацию назначен на август 2024 года», – сообщил Рафик Загрутдинов. Это крупный транспортный проект, который разделит пешеходные и транспортные потоки, обеспечит комфортные зоны пересадки, а также улучшит условия транспортного обслуживания прилегающих районов. Сейчас на объекте завершаются работы по строительству пешеходной галереи по принципу «сухие ноги» от дома №19б до №21б на улице Яблочкова, прокладке новых и переустройству существующих инженерных сетей. Кроме того, выполнен перепуск движения наземного городского пассажирского транспорта по новой схеме с улицы Яблочкова на новую разворотную площадку. Также проектом предусмотрена реконструкция южного и северного подземных пешеходных переходов, строительство городского перехватывающего паркинга на 170 машино-мест и улично-дорожной сети протяженностью почти два километра. Руководитель Департамента строительства города Москвы также подчеркнул, что особенность проекта заключается в его реализации в условиях плотной застройки района и близости от действующих железнодорожных путей. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о создании московского городского вокзала Тимирязевская.

Адрес страницы: http://upt.mos.ru/presscenter/news/detail/12408362.html

ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»