### Рафик Загрутдинов: спорткомплекс «Горизонт» в районе Крюково введут в эксплуатацию в этом году

19.06.2024

Спорткомплекс «Горизонт», в районе Крюково расположенный в Зеленоградском административном округе по адресу: Середниковская улица, земельный участок 5, планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году, готовность всего комплекса составляет 80%. Объект возводятся в рамках государственной программы «Спорт Москвы» за счёт городского бюджета. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Рафик Загрутдинов. «Завершили устройство чаш обоих бассейнов, в этой зоне ведутся чистовые отделочные работы – их готовность оценивается в 90 процентов. Ведется поставка и сборка необходимой мебели, в тренажерном зале монтируют спортивное оборудование», – сообщил Рафик Загрутдинов. Он уточнил, что сейчас ведутся фасадные работы: завершены все этапы подготовительных работ, что позволило приступить к монтажу декоративных реек и кассет из алюминия. Для внешнего облика проекта выбраны спокойные и нейтральные цвета – белый, серый, коричневый. Благоустройство прилегающей территории выполнено на 50 % - продолжается установка бордюров. Площадь трехэтажного объекта составляет около 4 тысяч квадратных метров, он будет включать разные функциональные пространства: зону большого бассейна длиной 25 метров и шириной 16 метров на восемь дорожек, зону малого бассейна длиной 10 метров и шириной шесть метров для обучения детей плаванию, зону тренажерного зала площадью около 200 квадратных метров, административные и технические помещения, буфет. Единая пропускная способность объекта, приспособленного для маломобильных групп граждан, составит 1130 человек в сутки. Прилегающая территория будет благоустроена, здесь появится парковка для автомобилей на 34 машино-места. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что свыше 200 объектов спорта построено в столице с 2011 года.

Адрес страницы: http://upt.mos.ru/press-tsent/novost/detail/12429523.html

ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»