### Владимир Ефимов: готовность эстакады над Варшавским шоссе на южном участке МСД составляет более 70 процентов

19.06.2024

На участке Московского скоростного диаметра (МСД) от МКАД до трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе ведется подготовка к установке последнего пролетного строения эстакады над Варшавским шоссе, железной дорогой Курского направления и линией МЦД-2. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. «Эстакада на южном участке МСД обеспечит беспрепятственный проезд над Курским направлением Московской железной дороги, линией МЦД-2, а также съезд с Московского скоростного диаметра на Варшавское шоссе и трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Ее общая длина с учетом основного хода и съезда превышает 500 метров. Готовность эстакады свыше 70 процентов, а всего участка автомобильной дороги от МКАД до трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе – более 60 процентов. Все работы на объекте планируется завершить до конца года», – рассказал Владимир Ефимов. Пролетные строения эстакады возводились с помощью продольной надвижки. «Этот метод является трудоемким, но позволяет сохранить комфорт для москвичей – монтаж балок между опорами эстакады выполняется без ограничения движения автомобильного и железнодорожного транспорта. Завершающее пролетное строение эстакады займет свое проектное положение с помощью подъемных кранов, после чего конструкция будет выставлена на постоянные опоры. Далее строители начнут бетонирование дорожного полотна, парапетных ограждений и устройство стыков», – отметил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве нового участка Московского скоростного диаметра от Московской кольцевой автодороги до трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Южный участок МСД от МКАД до трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе обеспечит связку МСД с Варшавским шоссе и федеральной трассой М-2 «Крым». Всего здесь появится более 12,2 километра дорог и семь искусственных сооружений общей протяженностью свыше трех километров.

Адрес страницы: http://upt.mos.ru/press-tsent/novost/detail/12429985.html

ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»