### Рафик Загрутдинов: ФОК «Стальной» в Алексеевском районе готов на 40 процентов

19.06.2024

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Стальной», расположенный в Северо-Восточном административном округе по адресу: улица Павла Корчагина, владение 7, планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году. На объекте, который возводят в рамках государственной программы «Спорт Москвы» за счет городского бюджета, завершаются монолитные работы. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Рафик Загрутдинов. «В спорткомплексе появится два бассейна: 50-метровый для взрослых, где можно будет проводить профессиональные тренировки, а также малый для обучения детей плаванию. Впервые в 50-метровом бассейне вместо монолита используют чашу из нержавеющей стали, что гораздо эффективнее в эксплуатации. Кроме того, в нем появится профессиональная система хронометража, моментально отображающая результаты заплыва на табло. В целях безопасности и с учетом глубины в главном бассейне проектировщики разместили детский бассейн в отдельной зоне. Строительная готовность ФОКа составляет 40 процентов», – сообщил Рафик Загрутдинов. В «Стальном» предусмотрен зал общей физической подготовки со специальными тренажерами, направленными на развитие всех групп мышц. Строители также позаботились о восстановлении пловцов после тяжелых нагрузок. Так, на объекте организуют камеру сухого жара, которая будет включать в себя блок сауны, комнату отдыха, душевые кабины и санузлы. Площадь двухэтажного объекта составит около восьми тысяч квадратных метров. Он будет включать: большой бассейн длиной 50 метров и шириной 25 метров на 10 дорожек, детский бассейн длиной 10 метров и шириной шесть метров, зал для общей физической подготовки, камеру сухого жара площадью около 50 квадратных метров, буфет, а также медицинские, административные и технические помещения. Единая пропускная способность объекта, приспособленного для маломобильных групп населения, составит 1700 человек в сутки. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 2011 года в столице построили свыше 200 спортивных объектов, среди которых как крупные профессиональные сооружения, так и физкультурно-оздоровительные комплексы районного значения.

Адрес страницы: http://upt.mos.ru/press-tsent/novost/detail/12430283.html

ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»