### Рафик Загрутдинов: на 20 процентов готов пешеходный переход через железнодорожные пути Курского направления МЖД

04.07.2024

Для обеспечения безопасности пешеходов в столице строятся переходы через пути МЦД. Необходимость строительства таких объектов обусловлена возросшей интенсивностью движения поездов на диаметрах. Одно из таких сооружений возводится в поселении Щербинка. Сейчас на объекте завершен вынос инженерных сетей и устройство защитного экрана пешеходного перехода. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента строительства, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Рафик Загрутдинов. «Внеуличный пешеходный переход через железнодорожные пути Курского направления МЖД располагается на территории Новомосковского административного округа в районе Щербинка города Москвы по адресу: Новостроевская улица, дом 8. Проектом предусматривается строительство подземного пешеходного перехода длиной тоннельной части 86,4 метра, в том числе устройство трех лестничных сходов и двух лифтов. Готовность объекта – более 20 процентов», – отметил Рафик Загрутдинов. По его словам, сроки реализации по контракту – июнь 2025 года. Сейчас ведутся работы по устройству лестничных сходов и лифтовой шахты со стороны улицы Новостроевской. Реализация объекта обеспечит безопасную пешеходную связь между населенными пунктами района Щербинка, разделенными Курским направлением Московской железной дороги. Кроме того, переход создаст безопасные условия движения пассажирам между существующими и вновь сооружаемыми остановками общественного транспорта на улицах Новостроевской и Железнодорожной, расположенных с западной и восточной стороны железнодорожных путей соответственно. В столице продолжается интеграция новых московских городских вокзалов в систему единого транспортного каркаса, где для пассажиров организованы удобные и быстрые пересадки. Ранее заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что до конца 2024 года завершатся работы по устройству островной пассажирской платформы и строительству вестибюля станции Митьково третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3).

Адрес страницы: http://upt.mos.ru/press-tsent/novost/detail/12463569.html

ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»