### Рафик Загрутдинов: ведутся работы по сборке металлоконструкций схода на пассажирскую платформу №2 городского вокзала Беговая

20.08.2024

Три новые платформы появятся на территории московского городского вокзала Беговая в рамках проекта по развитию московских центральных диаметров МЦД-1 и МЦД-4. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. «Проектом реконструкции городского вокзала Беговая предусмотрено строительство трех пассажирских платформ и надземного пассажирского вестибюля. В настоящее время ведутся работы по сборке металлоконструкций схода на пассажирскую платформу №2, монтаж металлоконструкций моста-конкорса через железнодорожные пути, а также устройство навесов трех пассажирских платформ», – рассказал Рафик Загрутдинов. Он также добавил, что сейчас на объекте ведутся монолитные работы по устройству восточного вестибюля. В целом реконструкция остановочного пункта на станции Беговая выполнена на треть. Длина каждой платформы составит 275 метров, из них две боковые – берегового типа, а центральная – островного, с каждой стороны которой будут останавливаться поезда. При этом центральная платформа станции Беговая будет работать сразу на два диаметра: для поездов МЦД-1, следующих в сторону Москвы, и поездов МЦД-4 в направлении Апрелевки. Все сходы из вестибюля – в город и на платформы – оборудуют эскалаторами и лифтами для удобства маломобильных граждан. Кроме того, в вестибюле предусмотрена касса с заниженным окном, комната матери и ребенка, санитарные комнаты. Надземный вестибюль будет интегрирован с существующим выходом станции метро «Беговая»: пассажиры могут совершать пересадку между диаметрами и станциями метро без выхода на улицу. Реализация объекта позволит обеспечить пересадку между МЦД-1, МЦД-4 и станцией метро «Беговая» в едином контуре, обеспечить комфортное обслуживание пассажиров и повысить привлекательность железнодорожного транспорта.

Адрес страницы: http://upt.mos.ru/press-tsent/novost/detail/12526354.html

ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»