### Рафик Загрутдинов: в здании пожарного депо на «ЗИЛе» завершается устройство фасадов и кровли

30.08.2024

В рамках реализации программы «Безопасный город» на юге Москвы на территории бывшего завода «ЗИЛ» по адресу: Автозаводская улица, владение 23, возводят здание пожарного депо на четыре машино-места. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Рафик Загрутдинов. «Сейчас в здании пожарного депо на “ЗИЛе” завершается устройство фасадов и кровли. Рабочие уже приступили к внутренней отделке и монтажу инженерных систем», – сообщил Рафик Загрутдинов. По его словам, в здании будет три наземных этажа, а также гараж, рассчитанный на четыре пожарных автомобиля, с отдельным боксом мойки и ремонтным боксом. В депо предусмотрен учебный класс, класс безопасности дорожного движения и восстановительный центр личного состава с комнатой психологической разгрузки. Территория пожарного депо будет иметь два въезда. Также на ней разместят парковку для гостевого транспорта на 10 машино-мест и тренировочную башню с полосой препятствий длиной 50 метров и беговой дорожкой длиной 100 метров, оборудованными резиновым покрытием, учебный пожарный гидрант с подземным резервуаром и спортивную площадку. «Строительство депо общей площадью порядка трех тысяч квадратных метров стартовало в апреле 2023 года. В соответствии с графиком контрольно-надзорных мероприятий в настоящее время проводится четвертая выездная проверка комитета, в рамках которой специалисты оценивают качество выполненных работ и соблюдение требований техники безопасности на стройплощадке», – добавил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Адрес страницы: http://upt.mos.ru/press-tsent/novost/detail/12543103.html

ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»