### Рафик Загрутдинов: завершен второй этап надвижки пролетного строения моста в районе Берегового проезда

02.09.2024

Мост в створе Берегового проезда откроет новую транспортную связь для жителей трех соседних районов. Второй этап надвижки пролетного строения полностью завершен. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Рафик Загрутдинов. «В настоящее время ведутся работы по сборке металлоконструкций арочного пролетного строения, армированию железобетонного пролетного строения и устройству подпорных стен. Второй этап надвижки пролетного строения моста завершен. Общая строительная готовность объекта – 38 процентов. Плановый ввод в эксплуатацию – конец 2025 года», – отметил Рафик Загрутдинов. По его словам, строительство моста реализуется совместно с реконструкцией прилегающей улично-дорожной сети от Новофилевского проезда до 1-го Силикатного. После ввода дорог в эксплуатацию появится новая транспортная связь на левом берегу Москвы-реки. Новый мост улучшит транспортную связь между Западным и Северо-Западным административными округами и, в частности, районов Филевский Парк, Пресненский и Хорошево-Мневники. По проекту в районе Филевский Парк будет обеспечен выход на Береговой проезд, в Пресненском районе появится развязка с Шелепихинским шоссе. Вместе с уже функционирующим Шелепихинским мостом значительно улучшится связность жилых кварталов на двух берегах Москвы-реки. Строительство мостов ведется по поручению мэра Сергея Собянина в рамках программы развития транспортного каркаса Москвы. Напомним, что за счет средств городского бюджета с 2011 по 2023 год департамент ввел в эксплуатацию 25 таких сооружений. Среди них балочный мост через шлюз № 9 канала им. Москвы (Новый Карамышевский) в рамках участка Северо-Западной хорды, мост через Кожуховский затон (Кожуховский) к парку развлечений «Остров мечты» и многие другие. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что новый шестиполосный автомобильный мост через Москву-реку свяжет сразу три района: Филевский Парк, Пресненский и Хорошево-Мневники. Он же обеспечит дополнительный выезд с территории Национального космического центра в сторону северо-запада столицы.

Адрес страницы: http://upt.mos.ru/press-tsent/novost/detail/12545167.html

ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»