Василий Десятков: на строительных площадках трех станций Бирюлевской линии метро идут подготовительные работы
23.09.2024
На строительных площадках станционных комплексов «ЗИЛ», «Остров Мечты» и «Кленовый бульвар» будущей Бирюлевской линии метро идут работы подготовительного периода. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Василий Десятков. «В настоящий момент строительные площадки будущих станций “ЗИЛ”, “Остров Мечты” и “Кленовый бульвар” огорожены. Идет вынос коммуникаций и подводятся временные инженерные сети. Также в настоящее время разрабатывается проектная документация для большинства этапов основного периода работ по строительству Бирюлевской линии метро», – отметил Василий Десятков. На строительных площадках станционных комплексов «Москворечье», «Кавказский бульвар», «Липецкая», «Лебедянская» и «Бирюлево» сейчас выполняется ограждение площадок станций. Общая протяженность новой Бирюлевской линии метро превысит 22 километра. На ней появится 10 станций метро и несколько пересадок: на строящуюся станцию «ЗИЛ» Троицкой линии и одноименную станцию Московского центрального кольца, на станции «Технопарк» Замоскворецкой линии и «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии. Ветка пройдет через районы Даниловский, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Печатники, Царицыно, Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное. Рядом с новыми станциями проживают 505 тысяч москвичей. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что Бирюлевская линия улучшит транспортную доступность семи районов столицы.


Адрес страницы: http://upt.mos.ru/press-tsent/novost/detail/12578347.html
ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»
