### Рафик Загрутдинов: физкультурно-оздоровительный комплекс в Алексеевском районе построен более чем наполовину

17.10.2024

Строительная готовность физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) «Стальной» в Алексеевском районе составляет 55 процентов. Об этом сообщил руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Рафик Загрутдинов. ФОК возводят по адресу: улица Павла Корчагина, владение 7, по программе «Спорт Москвы» за счет городского бюджета. «На объекте полностью завершены кровельные и монолитные работы. В настоящее время продолжаем монтаж фасада, его облицовку терракотовыми панелями и устройство витражей. Готовность витражных работ составляет 90 процентов, а фасадных – 40 процентов», – сообщил Рафик Загрутдинов. Внутренние отделочные работы выполнили на 45 процентов, монтаж систем водоподготовки – наполовину. Наружные инженерные сети готовы на 98 процентов, а прилегающая к объекту территория благоустроена на треть. Двухэтажное здание площадью около восьми тысяч квадратных метров будет включать спортивный бассейн длиной 50 и шириной 25 метров на 10 дорожек. В целях безопасности, с учетом глубины в главном бассейне, проектировщики разместили детский бассейн длиной 10 и шириной шесть метров в отдельной зоне. Впервые в большом бассейне вместо монолита используют чашу из нержавеющей стали. Кроме того, в ФОКе появится профессиональная система хронометража, моментально отображающая результаты заплыва на табло. В «Стальном» предусмотрен зал общей физической подготовки с тренажерами, направленными на развитие всех групп мышц. Также в физкультурно-оздоровительном комплексе организуют пространство площадью около 50 квадратных метров с сауной, комнатой отдыха, душевыми и санузлами. Спорткомплекс «Стальной» смогут посещать более 1,7 тысячи человек в сутки. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что ФОК возводят по инициативе горожан. По его словам, спорткомплекс планируют открыть в следующем году.

Адрес страницы: http://upt.mos.ru/press-tsent/novost/detail/12616073.html

ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»