### Рафик Загрутдинов: строительство спорткомплекса «Алтайский» в Гольянове близится к завершению

21.10.2024

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) «Алтайский» на востоке столицы готов на 85 процентов. Об этом сообщил руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Рафик Загрутдинов. Объект находится в районе Гольяново по адресу: улица Алтайская, владение 33. ФОК возводят в рамках государственной программы «Спорт Москвы» за счет городского бюджета. «На объекте полностью завершены кровельные и монолитные работы. На финальный этап вышла установка светильников в фасадных ламелях. Полностью смонтированы наружные инженерные сети и системы водоподготовки. Внутренние отделочные работы выполнены на 80 процентов, а благоустройство территории – на 40 процентов», – рассказал Рафик Загрутдинов. Общая площадь трехэтажного спорткомплекса составит около четырех тысяч квадратных метров. Объект будет включать в себя два бассейна, в том числе для оздоровительного плавания, длиной 25 и шириной 16 метров. Для обучения плаванию детей предусмотрен малый бассейн длиной 10 и шириной шесть метров. В здании также оборудуют зал групповых занятий, буфет, раздевалки, административные и вспомогательные помещения. Здание оформят в черном, белом, красном и сером цветах. Внутри декоративных фасадных ламелей смонтируют контурное освещение. Проект также предусматривает панорамное остекление. Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что основные строительные работы на объекте планируют завершить в конце 2024 года.

Адрес страницы: http://upt.mos.ru/press-tsent/novost/detail/12619740.html

ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»