### Василий Десятков: на северо-востоке Москвы строят путепровод и подземный пешеходный переход

21.10.2024

На северо-востоке столицы реализуется проект развития улично-дорожной сети протяженностью 3,4 километра, а также строительства путепровода и подземного пешеходного перехода. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Василий Десятков. «Полностью завершить проект мы планируем в 2026 году. Сейчас ведутся работы по устройству улично-дорожной сети, подпорных стен путепровода, переустройство инженерных коммуникаций, строительство подземного пешеходного перехода. Строительная готовность – около 8 процентов», – отметил Василий Десятков. По его словам, на первом этапе будет построена и реконструирована улично-дорожная сеть общей протяженностью 3,4 километра, в том числе путепровод длиной 135 метров. На втором – подземный пешеходный переход в створе дома 15Б, строение 3, по улице Римского-Корсакова. В рамках развития улично-дорожной сети предстоит реконструкция Казеевского переулка, улиц Костромской, Римского-Корсакова, Юрловского проезда. Кроме того, планируется построить проезд № 5003 по две полосы в каждом направлении протяженностью 735 метров с учетом вышеуказанного путепровода через промышленную железнодорожную ветвь. Реализация проекта улучшит транспортную доступность районов Отрадное, Алтуфьевский, Бибирево, а также разгрузит прилегающую местную улично-дорожную сеть, используемую в качестве альтернативного маршрута для объезда. Строительство новых путепроводов, эстакад и дорог значительно улучшает связность районов, улучшается транспортная ситуация и разгружаются существующие участки улично-дорожной сети.

Адрес страницы: http://upt.mos.ru/press-tsent/novost/detail/12619888.html

ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»