Василий Десятков: на строящейся станции «Вавиловская» Троицкой линии метро началась отделка внутренних помещений
23.10.2024
После завершения разработки грунта котлована на станции «Вавиловская» Троицкой линии метро строители приступили к отделке внутренних помещений. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Василий Десятков. «Завершена разработка грунта котлована и выполнено соединение платформенного лотка. Активно ведутся монолитные работы – основные конструкции станционного комплекса практически готовы, началась отделка внутренних помещений, в частности тягово-понизительной подстанции. Одновременно осуществляется обратная засыпка котлована, которая выполнена уже на треть», – отметил Василий Десятков. Строительство станции «Вавиловская» ведется на нечетной стороне Ленинского проспекта в районе примыкания к нему улиц Строителей и Панферова. Ее вестибюль соединят подземным пешеходным переходом с выходами по обе стороны проезжей части. «В наземной части станционного комплекса начались работы по благоустройству площадок притоннельных сооружений на Ленинском проспекте со стороны соседней станции “Новаторская” – здесь уже частично выполняются асфальтирование и озеленение», – добавил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Сергей Жуков. Работы по благоустройству выполняются в рамках строительства станции метро. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе уделяется особое внимание качеству и безопасности строительства технически сложных объектов метро. «Строительный цикл станции “Вавиловская” находится под надзором наших инспекторов. За все время проведено 20 выездных проверок, в ходе которых оценивалось соответствие выполняемых работ и применяемых стройматериалов требованиям проектной документации. Для осуществления инструментального контроля по заданию Комитета государственного строительного надзора города Москвы привлекались специалисты подведомственного Центра экспертиз», – добавил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве станций Троицкой линии метро. По его словам, общестроительная готовность участка протяженностью 7,1 километра, на котором строятся станции «Крымская», «Академическая» и «Вавиловская», составляет 41 процент. Троицкая линия метро пройдет от станции МЦК ЗИЛ до города Троицка. Ветка длиной более 43 километров с 17 станциями станет одним из самых протяженных радиусов московского метро и самым длинным за МКАД. В зоне ответственности АО «Мосинжпроект» – девять станций на первых пусковых участках Троицкой линии. Это уже открытые «Тютчевская», «Генерала Тюленева», «Университет Дружбы Народов» и «Новаторская», запланированная к вводу «Корниловская», а также расположенные на центральном участке «ЗИЛ», «Крымская», «Академическая» и «Вавиловская», запуск движения по которым станет следующим этапом развития новой линии.
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