### Василий Десятков: на строящейся станции метро «Народное Ополчение» началась работа над внутренними помещениями

05.11.2024

Строители начали устройство внутренних помещений южного вестибюля и платформенного участка станции «Народное Ополчение» Рублево-Архангельской линии метро. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Василий Десятков. «Проводится устройство внутренних помещений платформенной части и южного вестибюля: возводятся кирпичные перегородки служебных и технических помещений. Всего проектом предусмотрено создание свыше 300 помещений, большая часть из которых предназначена для инженерных систем станционного комплекса, в частности для оборудования тягово-понизительной подстанции», – рассказал Василий Десятков. Станция «Народное Ополчение» запроектирована с двумя подземными вестибюлями, которые обеспечат выход пассажиров с одной стороны на улицу Демьяна Бедного, с другой – к строящимся подземным переходам на одноименную станцию Большой кольцевой линии метро, жилой и общественной застройке, остановкам наземного городского транспорта. «На платформенном участке завершается устройство гидроизоляции, следующим этапом здесь станет облицовка гранитом. Во втором, северном, вестибюле продолжается устройство монолитных конструкций – объем бетонирования выполнен более чем на треть», – добавил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Сергей Жуков. Рублево-Архангельская линия пройдет на северо-западе столицы, она свяжет деловой центр «Москва-Сити» и микрорайон Рублево-Архангельское. Благодаря линии удобные маршруты получат около миллиона человек. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2025–2027 годах планируется ввести в эксплуатацию 28,4 километра линий, 12 станций и два электродепо Московского метрополитена.

Адрес страницы: http://upt.mos.ru/presscenter/news/detail/12644162.html

ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»