Василий Десятков: на фасадах паркинга около станции метро «Рассказовка» приступили к монтажу архитектурных панелей
06.11.2024
Началось устройство декоративных панелей на фасадах паркинга вблизи станции «Рассказовка» Солнцевской линии метро, работы охватят площадь более чем в 6600 квадратных метров. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Василий Десятков. «Проектом предусмотрено применение комбинированного декоративного решения на фасадах многоуровневого паркинга. На треть выполнена установка витражей с зеркальным эффектом, ранее были смонтированы металлические и алюминиевые каркасы для их крепления. Также для отделки фасада используются панели из сварного настила и перфорированные металлические листы, прошедшие горячее цинкование и покрытие порошковой краской. Это обеспечит свободный доступ в помещения паркинга воздуха и света», – рассказал Василий Десятков. Он уточнил, что фасад паркинга также будут украшать 146 стальных декоративных труб, расположенных на площади более 900 квадратных метров. «Внутри паркинга завершается монтаж воздуховодов, продолжается устройство водопровода, системы пожаротушения и ливнестока. Почти на три четверти завершена прокладка кабельно-проводниковой продукции. Согласно проекту, сооружение планируется оснастить современными системами безопасности, диспетчеризации, а также автоматизированной парковочной системой. Паркинг оборудуют энергоэффективными приборами электроснабжения и освещения. Кроме того, установят два лифта грузоподъемностью до 1000 кг каждый и 19 зарядных станций для электромобилей», – добавил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Сергей Жуков. Перехватывающий паркинг на 840 машино-мест имеет четыре наземных и два подземных уровня. Жители Троицкого, Новомосковского округов столицы, а также Подмосковья смогут оставить здесь автомобиль и пересесть на наземный городской транспорт или метро. По поручению мэра Москвы ведомство уделяет особое внимание качеству объектов транспортной инфраструктуры города. «С момента начала возведения паркинга в июне 2023 года состоялось семь выездных проверок инспекторов Комитета, которые оценивали соответствие выполненных работ и примененных строительных материалов проектной документации. Кроме этого, специалистами подведомственного Центра экспертиз проведено более 50 комплексных исследований и испытаний», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин дал старт работам на строящейся Рублево-Архангельской линии метро.


Адрес страницы: http://upt.mos.ru/press-tsent/novost/detail/12646895.html
ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»
