### Рафик Загрутдинов: началось устройство кровли строящейся школы в Лефортове

27.11.2024

В районе Лефортово строители завершили возведение монолита четвертого этажа школы и приступили к устройству кровли. Об этом сообщил руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Рафик Загрутдинов. Объект возводится по адресу: улица Золоторожский Вал, владение 11. «Площадь новой четырехэтажной школы на 1150 учеников составит более 18,9 тысячи квадратных метров. Сейчас на площадке полностью выполнены работы подготовительного периода. Специалисты завершают устройство монолитных конструкций последнего этажа здания и переходят к закрытию теплового контура. На данный момент выполнено более 20 процентов от всего объема запланированных работ», – рассказал Рафик Загрутдинов. Он уточнил, что проектом также предусмотрены лабораторно-исследовательские комплексы с возможностью использования раздвижных трансформируемых перегородок. Это позволит делить помещение на функциональные зоны, адаптируя его под разнообразные образовательные нужды. Дополнительно в здании образовательного объекта планируется обустроить медиатеку, оснащенную местами для индивидуальной и групповой работы. Также там появится просторный зал для проведения тематических и торжественных мероприятий. Архитектурный облик будущей школы будет выдержан в монохромной гамме, сочетая три основных цвета: белый, серый и черный. Эти оттенки выбраны не случайно – они гармонично вписываются в цветовую палитру многоэтажной застройки прилегающего жилого района, создавая единое стилевое решение. «Мосгосстройнадзор контролирует возведение школы на всех этапах. Здание строится с января текущего года. Недавно на стройплощадке была проведена третья выездная проверка, в которой принимали участие специалисты подведомственного Центра экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС»). Они оценили качество выполненных работ и применяемых материалов: бетона и кирпичной кладки в перегородках», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Адрес страницы: http://upt.mos.ru/press-tsent/novost/detail/12687721.html

ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»