### Рафик Загрутдинов: спорткомплекс «Алтайский» в Гольянове готов на 95 процентов

29.11.2024

Строительство двухэтажного спортивного комплекса на территории одного из крупнейших районов столицы подходит к завершению. Об этом сообщил руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Рафик Загрутдинов. Объект находится в районе Гольяново по адресу: улица Алтайская, владение 33. Его возводят в рамках государственной программы «Спорт Москвы» за счет городского бюджета. «Строительство спорткомплекса началось в феврале 2023 года. На сегодня полностью завершены фасадные работы и внутренняя отделка комплекса. Ведется активная сборка мебели и поставка необходимого оборудования. На объекте продолжаются пусконаладочные работы, специалисты ведут подготовку к проведению комплексных испытаний инженерных систем», – рассказал Рафик Загрутдинов. Комплекс площадью около четырех тысяч квадратных метров будет оснащен двумя бассейнами: один для оздоровительного плавания размером 25 на 16 метров и второй, предназначенный для обучения детей, размером 10 на 6 метров. Также там появятся зал для групповых занятий, буфет, раздевалки, административные и вспомогательные помещения. В зонах бассейнов уже закончены все необходимые работы, а в зале для групповых занятий укладывают спортивный паркет. Активно продолжается благоустройство прилегающей территории: установлены малые архитектурные формы и знаки дорожного движения. Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что основные строительные работы на объекте планируют завершить в конце 2024 года. Весь производственный цикл возведения спорткомплекса находится под контролем Мосгосстройнадзора. «В настоящее время на площадке завершилась шестая по счету выездная проверка комитета с привлечением сотрудников подведомственного Центра экспертиз. Специалисты выполнили четыре вида лабораторно-инструментальных исследований, в том числе оценили соответствие положения элементов благоустройства генплану и требованиям проектной документации», – добавил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков. Проект включает разные функциональные зоны и обещает стать точкой притяжения для жителей района Гольяново. Его открытие ожидается в начале 2025 года. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 10 районах столицы за пять лет построено 38 спортивных объектов.

Адрес страницы: http://upt.mos.ru/press-tsent/novost/detail/12692802.html

ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»