### Рафик Загрутдинов: отделочные работы в травмпункте детской поликлиники в Крюкове выполнены более чем наполовину

27.12.2024

В Зеленоградском административном округе столицы, в районе Крюково продолжается строительство детской поликлиники с травмпунктом на 320 посещений в смену. Здание возводят по адресу: Панфиловский проспект, земельный участок 18. Об этом сообщил руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Рафик Загрутдинов. Объект включен в Адресную инвестиционную программу города Москвы. Поликлинику возводят в соответствии с новым московским стандартом в рамках реализации программы реновации. «Площадь четырехэтажного учреждения составит около пяти тысяч квадратных метров. Общая готовность строительных работ на данный момент превышает 70 %. На объекте продолжаются фасадные и отделочные работы, а также устройство внутренних и наружных инженерных систем. Для обеспечения бесперебойной работы детской поликлиники установлено более 35 инженерных систем. Проводят работы по благоустройству прилегающей территории. Монтаж инженерного оборудования практически завершен», – сказал Рафик Загрутдинов. В новой поликлинике установят современное оборудование, включая два рентгеновских аппарата, электрохирургические устройства, офтальмологическую технику, ЛОР-оборудование и аппараты для физиотерапии. Жители района смогут пройти обследования и получить необходимое лечение в шаговой доступности от дома. При строительстве детской поликлиники особое внимание уделили цветовой гамме фасадов. Для удобства пациентов продумано расположение врачебных кабинетов. Чтобы минимизировать очереди, кабинеты наиболее востребованных специалистов будут находиться на нижних этажах, в то время как менее посещаемые и административные кабинеты разместят на верхних этажах. Кабинеты узких специалистов будут расположены на одном этаже с кабинетами функциональной диагностики. На первом этаже откроют кафе, а на этажах с приемными кабинетами создадут зоны ожидания с игровыми пространствами. Благодаря качественному зонированию помещений и понятной навигации посетителям будет удобно ориентироваться внутри учреждения. Для сотрудников также оборудуют комнаты отдыха и психологической разгрузки, в кабинетах установят эргономичную мебель для комфортной работы. Основной задачей является обеспечение жителей столицы доступной и качественной медицинской инфраструктурой. Новые поликлиники построены в соответствии с современными стандартами столичного здравоохранения. С пациентами работают высококвалифицированные специалисты, для посетителей и медицинского персонала создают максимально комфортные условия.

Адрес страницы: http://upt.mos.ru/press-tsent/novost/detail/12744193.html

ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»