### Рафик Загрутдинов: завершается строительство школы на 375 учеников в районе Филевский Парк

28.12.2024

На западе столицы в районе Филевский Парк продолжается строительство новой школы на 375 мест. Об этом сообщил руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Рафик Загрутдинов. Здание расположено по адресу: Багратионовский проезд, дом 10. «Четырехэтажная школа общей площадью более 6,9 тысячи квадратных метров рассчитана на 375 мест. На данный момент общая готовность объекта составляет свыше 80 процентов: полностью готов внешний фасад здания, продолжается устройство внутренних и наружных инженерных систем, чистовая отделка и монтаж инженерного оборудования. Завершить строительство объекта планируем в 2025 году», – рассказал Рафик Загрутдинов. Проект учреждения, реализуемый в рамках Адресной инвестиционной программы, отличается многофункциональными пространствами, которые могут быть легко трансформированы благодаря специальным перегородкам. Для углубленного изучения предметов школу оборудовали современным академическим лабораторно-исследовательским комплексом. Школа будет адаптирована для безопасного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Особенностью интерьера школы станут уникальные элементы декора – многофункциональное пространство будет украшено семью планетами. Каждый шар, размером от двух до 3,5 метра, изготовлен из стеклопластика и композитной арматуры. Эти материалы, будучи легкими и прочными, обеспечивают долговечность и устойчивость к деформации. Оформление каждой планеты – это детальный и кропотливый процесс: художник тщательно расписал их с использованием керамики, а затем покрыл защитными и противопожарными составами. На создание одного такого шедевра ушло от двух до трех недель. Готовые планеты весом от 80 до 140 килограммов подвешивают на пяти тросах, которые могут выдерживать до двух тонн. Важно отметить, что сквозь каждый шар проходит спринклерная система для противопожарной защиты. На сегодняшний день альпинисты уже закрепили четыре небесных тела: Землю, Марс, Венеру и Юпитер. В ближайшие недели будут установлены еще три: Сатурн, Уран и Нептун. «Строительство социального объекта на земельном участке площадью почти 0,9 гектара проходит под контролем Мосгосстройнадзора. Инспекторы организовали восемь выездных проверок, в ходе которых оценивали качество выполняемых работ и применяемых материалов на соответствие требованиям проектной документации», – отметил председатель Комитета Антон Слободчиков.

Адрес страницы: http://upt.mos.ru/press-tsent/novost/detail/12746544.html

ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»