### Рафик Загрутдинов: в строящемся детском саду на 6-й Радиальной улице приступили к устройству наружных инженерных сетей

21.01.2025

В районе Бирюлево Восточное Южного административного округа продолжается строительство детского сада на 320 мест. Его возводят в рамках Адресной инвестиционной программы. Об этом сообщил руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Рафик Загрутдинов. «Трехэтажное здание площадью около пяти тысяч квадратных метров находится по адресу: 6-я Радиальная улица, владение 7, участок 21. На данный момент там завершили монолитные работы и полностью закрыли тепловой контур. Специалисты приступили к устройству наружных инженерных сетей. Общая готовность объекта составляет более 25 процентов», – рассказал Рафик Загрутдинов. Помимо групповых ячеек, в детском саду появятся музыкальный и физкультурный залы, оснащенные современным оборудованием и спортивным инвентарем. Главный вход в здание сделают на уровне земли для удобства входа и выхода посетителей. Также объект оснастят лифтом. Строительство нового образовательного учреждения обеспечит детей района Бирюлево Восточное дополнительными дошкольными местами в шаговой доступности от дома, а также будет способствовать развитию социальной инфраструктуры района. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2024 году в Москве появился 81 новый объект образования, здравоохранения, культуры и спорта.

Адрес страницы: http://upt.mos.ru/press-tsent/novost/detail/12768038.html

ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»