### Рафик Загрутдинов: строители приступили к каменной кладке стен в детском саду на Минской улице

23.01.2025

На западе столицы, на пересечении Минской улицы и Киевского направления Московской железной дороги в районе Раменки, идет строительство нового детского сада на 150 мест. Об этом сообщил руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Рафик Загрутдинов. Cтроительство объекта ведется в рамках Адресной инвестиционной программы города. «Дошкольное образовательное учреждение будет иметь высоту три этажа. Сейчас специалисты приступили к кладке внутренних стен и перегородок. Важным условием при строительстве объекта станет обеспечение всех необходимых условий для детей с ограниченными возможностями здоровья», – рассказал Рафик Загрутдинов. На площади свыше 3,3 тысячи квадратных метров будут обустроены два зала – один для физкультурных занятий, а другой – для музыкальных, кабинет для развивающих занятий, медицинский пункт и пищеблок с полным технологическим циклом. Проект включает возможность зонирования пространства с помощью трансформируемых перегородок. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице особое внимание уделяется качеству строительства объектов образования. «Мосгосстройнадзор контролирует возведение детского сада на всех этапах. В ходе пятой выездной проверки инспекторы осмотрели выполненные монолитные и каменные работы. Параллельно специалисты подведомственного Центра экспертиз провели шесть видов лабораторно-инструментальных исследований, включая испытание класса бетона по прочности на сжатие и оценку соответствия геометрических параметров требованиям проектной документации», – добавил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Адрес страницы: http://upt.mos.ru/press-tsent/novost/detail/12772404.html

ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»