### Рафик Загрутдинов: будущий учебный корпус на улице Генерала Глаголева готов более чем на 70 процентов

27.01.2025

На Северо-Западе столицы, в районе Хорошево-Мневники, продолжается строительство нового учебного корпуса, расположенного на улице Генерала Глаголева, дом 5, корпус 3. Об этом сообщил руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Рафик Загрутдинов. «Общая готовность объекта превышает 70 процентов. Новый учебный корпус на 400 мест для обучающихся 8–11 классов поможет разгрузить основной корпус школы № 1517 и улучшить доступность образования для жителей района. На данный момент на строительной площадке подходят к завершению работы по монтажу фасадов. Продолжаются устройство внутренних и внешних инженерных систем, а также отделочные работы», – рассказал Рафик Загрутдинов. Он уточнил, что общая площадь четырехэтажного здания образовательного учреждения составит более 7,5 тысячи квадратных метров. Проектом предусмотрены как универсальные учебные кабинеты, так и помещения для лабораторных практикумов, изучения естественных наук и иностранных языков. Большой зал для проведения мероприятий станет центром культурной жизни школы, где будут проходить мероприятия, концерты и встречи. Будет организована современная медиатека с местами для индивидуальных занятий. Создадут все условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. «Архитектурное решение учебного корпуса будет отличаться сдержанным стилем и функциональностью. Здание будет иметь переменную этажность – от двух до четырех этажей. Фасад облицуют мелкоразмерной бетонной плиткой с фактурой под кирпич и керамогранитом в монохромной гамме», – отметил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Сергей Кузнецов. Он уточнил, что архитектурный облик дополнят декоративные элементы из стеклофибробетона белого цвета, они подчеркнут пластику фасада. «Строительство социального объекта на земельном участке площадью 0,8 гектара ведется с октября 2022 года. За это время инспекторы организовали уже семь выездных проверок, в ходе которых оценивали выполненный объем работ и применяемых материалов на соответствие требованиям проектной документации. Это позволяет гарантировать качество и безопасность корпуса после его ввода в эксплуатацию», – отметил председатель Комитета Антон Слободчиков.

Адрес страницы: http://upt.mos.ru/press-tsent/novost/detail/12776687.html

ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»