### Рафик Загрутдинов: готовность будущей школы в Багратионовском проезде составила 90 процентов

28.01.2025

Школа в районе Филевский Парк на 375 мест по адресу: Багратионовский проезд, дом 10, готова на 90 процентов. Об этом сообщил руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Рафик Загрутдинов. «На данный момент черновая отделка практически завершена, а чистовая готова на 90 процентов. Продолжается устройство внутренних инженерных систем, в то время как монтаж наружных сетей полностью выполнен. Работы ведутся в рамках Адресной инвестиционной программы», – рассказал Рафик Загрутдинов. Он уточнил, что общая площадь четырехэтажного образовательного объекта составляет более 6,9 тысячи квадратных метров. Достроить его планируют в 2025 году. Помещения в новой школе спроектированы с акцентом на удобство для ее посетителей: специализированные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы и кабинеты универсального назначения сгруппированы по блокам. Помимо этого, облегчить ученикам поиск кабинетов и мест общего пользования сможет единая графическая навигация. Также в учреждении обеспечат комфортный доступ во все помещения для детей с ограниченными возможностями здоровья. «Мосгосстройнадзор контролирует возведение школы на земельном участке площадью почти 0,9 гектара на протяжении всех этапов. На социальном объекте проведено уже восемь выездных проверок, в ходе которых оценивалось качество выполняемых работ и применяемых материалов для того, чтобы гарантировать безопасность здания после его ввода в эксплуатацию», – добавил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков. Появление нового объекта образования будет способствовать развитию социальной инфраструктуры района Филевский Парк и создаст более комфортные условия для его жителей.

Адрес страницы: http://upt.mos.ru/press-tsent/novost/detail/12780716.html

ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»