### Рафик Загрутдинов: более чем на 50 процентов готово новое здание культурно-спортивного центра в Печатниках

04.02.2025

На юго-востоке столицы, в районе Печатники, продолжается строительство культурно-спортивного центра, он готов наполовину. Об этом сообщил руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Рафик Загрутдинов. «Более чем на 50 процентов готово здание культурно-спортивного центра. Объект общей площадью две тысячи квадратных метров строят на улице Полбина, владение 37. Здание включает в себя четыре этажа и один подземный. В настоящее время фасадные работы выполнены более чем на 70 процентов. Завершено устройство внутренних стен и перегородок. Продолжаются работы по черновой отделке и устройству внутренних инженерных систем. Новый культурно-спортивный центр будет включать в себя многофункциональные спортивные залы и другие пространства. Комплекс смогут посещать до тысячи людей в сутки», – сказал Рафик Загрутдинов. При строительстве центра особое внимание уделяют экологическим стандартам. Специалисты используют современные материалы и технологии, которые минимизируют негативное влияние на окружающую среду. В новом центре будут расположены демонстрационный, актовый и спортивный залы, административный, методический и медицинский кабинеты, также там обустроят просторную гардеробную и удобную зону ожидания для посетителей. Особенностью нового центра является транспортная доступность. «Строительство культурно-спортивного центра на улице Полбина проходит под надзором Комитета. Здание возводится на земельном участке площадью 0,25 гектара. В ходе выездных проверок инспекторы оценивают качество выполняемых работ и примененных материалов, чтобы гарантировать его безопасность при дальнейшей эксплуатации», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков. Современное здание объединит в себе все необходимые условия для занятий спортом, творчеством и активным отдыхом. В комплексе создадут уникальное пространство для проведения культурных мероприятий, мастер-классов и общественных встреч. Культурно-спортивный центр станет местом притяжения для людей всех возрастов, поддерживая их стремление вести активный и здоровый образ жизни. Это новое пространство, где каждый сможет найти для себя увлечение по душе и развивать таланты, а также завести новые знакомства. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии нового культурно-досугового центра в Северном Бутове.

Адрес страницы: http://upt.mos.ru/press-tsent/novost/detail/12791435.html

ГКУ города Москвы «Управление подготовки территорий»